INSTITUT SUPÉRIEUR DE GÉNIE ÉLECTRIQUE DU BURKINA FASO

ISGE-BF — IC1 Promotion 2025-2026

RAPPORT DE PRISE EN CHARGE

Phase 2 — Conception détaillée, Codage & Tests

Lot 3 — Module de Supervision | SGA ISGE-BF

| Rubrique | Information |
| --- | --- |
| Rédacteurs | COMBERE Yendie Jeconias ¦ ZONGO Elvis Landry |
| Livrables analysés | DSL, DCP et PVL du Binôme 1 (NAKOULMA G. Théodore & ZIGANI Denise) |
| Lot | Lot 3 — Supervision |
| Version | 1.0 |
| Date | Juin 2026 |

# 1. Objet du document

Le présent Rapport de Prise en Charge formalise l'analyse critique réalisée par le Binôme 2 (COMBERE Yendie Jeconias et ZONGO Elvis Landry) des livrables produits par le Binôme 1 (NAKOULMA G. Théodore et ZIGANI Denise) lors de la Phase 1 du projet Système de Gestion d'Accès.

Ce document constitue le point de départ officiel de la Phase 2. Il identifie les éléments conformes, les points manquants ou à corriger, et précise les décisions prises par le Binôme 2 pour démarrer la conception détaillée et le développement Java.

# 2. Livrables reçus et analysés

| Livrable | Format reçu | Pages / Onglets | Présence |
| --- | --- | --- | --- |
| DSL — Dossier de Spécification Logiciel | PDF | 10 pages | ✅ Présent |
| DCP — Dossier de Conception Préliminaire | PDF | Environ 8 pages | ✅ Présent |
| PVL — Plan de Validation Logiciel | Excel (.xlsx) | 1 feuille, 14 cas de test | ✅ Présent |
| Fichier Modelio (.mdzip) | — | — | ❌ Non fourni |
| Planning GanttProject (.gan) | — | — | ❌ Non fourni |
| Dépôt GitHub + tag v1.0-phase1 | — | — | ❌ Non vérifié |

# 3. Analyse du DSL

## 3.1 Points conformes

- Contexte général du projet bien décrit (CCI-BF, ISGE-BF, objectifs du SGA)

- Identification correcte des acteurs : Administrateur, Agent de sécurité, Utilisateur, Système d'authentification

- Cas d'utilisation documentés pour la partie commune (UC-01 à UC-09) et le Lot 1

- Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles clairement distinguées

- Contraintes techniques conformes au cahier des charges (Java 8, Eclipse, Oracle Express, Modelio)

- Glossaire présent et pertinent

## 3.2 Points manquants ou à corriger

| Point | Sévérité | Action prise par le Binôme 2 |
| --- | --- | --- |
| Lot 3 (Supervision) non couvert — le DSL ne décrit que le Lot 1 | Majeure | Le Binôme 2 s'appuie sur les spécifications Lot 3 du sujet original |
| Pas de bordereaux de documentation UML fournis | Mineure | Le Binôme 2 produit les bordereaux dans le DCD |
| Aucun diagramme UML exporté dans le PDF | Majeure | Le Binôme 2 produit les diagrammes de séquence et d'activité sous Modelio |
| PVL limité à 14 cas de test — insuffisant pour 2 lots | Mineure | Le Binôme 2 complète le PVL avec les cas Lot 3 |

# 4. Analyse du DCP

## 4.1 Points conformes

- Architecture MVC clairement définie et justifiée

- Choix technologiques documentés et cohérents avec le cahier des charges

- Modèle de données préliminaire présent avec les tables principales

- Description des modules fonctionnels (authentification, gestion utilisateurs, rôles, logs)

- Interfaces utilisateur décrites avec composants Java Swing

## 4.2 Points manquants ou à corriger

| Point | Sévérité | Action prise |
| --- | --- | --- |
| Modèle de données incompatible avec la base SQL commune fournie par l'enseignant | Majeure | Utilisation de la base SQL commune sga_database_FINAL.sql comme référence |
| Tables UTILISATEUR/ROLE/PERMISSION non conformes au schéma PERSONNE/PROFIL/BADGE du sujet | Majeure | Alignement sur la base commune — tables PERSONNE, BADGE, LIEU, HISTORIQUE_EVENEMENT |
| Pas de diagramme de classes exporté | Majeure | Binôme 2 produit le diagramme de classes détaillé dans le DCD |
| Maquettes IHM absentes du document PDF | Mineure | Maquettes Lot 3 déjà produites par le Binôme 2 en Phase 1 — intégrées au DCD |
| Aucun fichier Modelio .mdzip fourni | Majeure | Binôme 2 crée les diagrammes Modelio pour la Phase 2 |

# 5. Analyse du PVL

## 5.1 État du PVL reçu

Le PVL reçu contient 14 cas de test répartis en 4 parties : Gestion des personnes (4 tests), Gestion des badges (3 tests), Gestion des lieux (2 tests) et Lot 1 Gestion des accès (5 tests). Aucun test n'est encore exécuté — tous sont au statut 'À tester'.

## 5.2 Points conformes

- Structure conforme au format demandé (ID, Fonctionnalité, Procédure, Résultat attendu, Statut)

- Cas de test cohérents avec les fonctionnalités de la partie commune

- Couverture correcte des règles métier critiques (unicité badge, suppression logique)

## 5.3 Points manquants

- Aucun cas de test pour le Lot 3 (Supervision) — le Binôme 2 complète ce PVL

- Colonnes 'Précondition' et 'Résultat obtenu' absentes — ajoutées dans le PVL complété

- 14 tests insuffisants pour couvrir 2 lots — le Binôme 2 porte le total à 32 cas

# 6. Décisions prises par le Binôme 2

| N° | Décision | Justification |
| --- | --- | --- |
| D01 | Utilisation de la base SQL commune sga_database_FINAL.sql comme référence unique | Cohérence avec l'ensemble de la promotion — le modèle du Binôme 1 n'est pas conforme |
| D02 | Production des diagrammes de séquence et d'activité sous Modelio (Phase 2) | Exigence obligatoire du sujet non couverte en Phase 1 |
| D03 | Complétion du PVL avec les cas de test Lot 3 Supervision | 14 tests insuffisants — le sujet exige une couverture complète |
| D04 | Conservation de l'architecture MVC proposée par le Binôme 1 | Conforme aux exigences techniques et cohérente avec notre lot |
| D05 | Signalement formel à l'enseignant des livrables Modelio manquants | Conformément aux règles du projet — délai 48h après passation |

# 7. Plan de travail Phase 2

| Tâche | Responsable | Séance |
| --- | --- | --- |
| Rapport de prise en charge (ce document) | Les deux | Séance 5 |
| DCD — Description architecture détaillée et classes Java | COMBERE Jeconias | Séance 5-6 |
| Diagrammes Modelio (séquence + activité) | ZONGO Elvis Landry | Séance 5-6 |
| Code Java — couche Modèle + DAO JDBC | COMBERE Jeconias | Séance 6-7 |
| Code Java — couche Vue (WindowBuilder) + Contrôleur | ZONGO Elvis Landry | Séance 6-7 |
| Script SQL final avec données de test | Les deux | Séance 7 |
| Rapport de tests unitaires et intégration | Les deux | Séance 8 |
| PVL complété avec résultats | Les deux | Séance 8 |
| Dépôt ENT + tag Git v2.0-phase2 | Les deux | Séance 8 |

| Rédacteur | Signature | Date |
| --- | --- | --- |
| COMBERE Yendie Jeconias |  | Juin 2026 |
| ZONGO Elvis Landry |  | Juin 2026 |